|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация сельского поселения «Уег» |  | «Уег» сикт овмöдчöминса адм инистрация |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

от 28 марта 2018 года № 03/06

с. Уег Республики Коми

|  |
| --- |
| Об организации подготовки и проведения весеннего паводка 2018 года |

В целях защиты населения на территории сельского поселения «Уег» в период прохождения весеннего паводка 2018 года администрация сельского поселения «Уег»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать паводковую комиссию на территории сельского поселения «Уег».

2. Утвердить состав паводковой комиссии согласно приложению № 1.

3. Утвердить план подготовительных мероприятий к паводковым явлениям в СП «Уег» согласно приложению № 2.

4. Руководителям учреждений, организаций, населению, принять меры по сохранению материальных ценностей, скота.

5. Администрации сельского поселения «Уег»:

5.1 провести разъяснительную работу во всех коллективах на случай эвакуации детей, женщин пенсионеров из зоны затопления;

5.2 создать в оперативном штабе запасы ГСМ, продуктов питания (из расчета на 10 человек на 30 дней).

6. Создать оперативный штаб на базе СДК согласно приложению № 3, в составе оперативного штаба развернуть пункт медицинского обслуживания (ФАП).

7. При введении режима «повышенной готовности» организовать круглосуточное дежурство в оперативном штабе на период интенсивного подъема воды (после 10–ти метровой отметки).

8. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Уег» от 21 марта 2017 г. № 03/03 «Об организации подготовки и проведения весеннего паводка 2017 года».

И.О. главы администрации

сельского поселения «Уег» М.П.Чупрова

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения «Уег»

от 28 марта 2018 г. №03/06

Состав паводковой комиссии

на территории сельского поселения «Уег».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чупрова  Марина Пантелеймоновна | | - | | И.О. главы администрации сельского поселения «Уег», председатель комиссии,  тел. 8-9121480296, 93-3-91 (раб.), 94-3-95; |
| Генцлер Антонина  Алексеевна | | - | | специалист администрации сельского поселения «Уег», секретарь комиссии, 8-9121452916, 94-3-91 (раб.), 94-3-39 (дом.). |
| Члены комиссии: | | | | |
| Поздеев А.Я. | - | | председатель СПК «Маяк» тел. 94-3-19 (раб.),  тел. 94-301 (дом.) | |
| Козлов В.К. | - | | водитель пожарной машины (по согласованию);  тел. 94-3-27 | |
| Чипсанова А.Г. | - | | заведующая Уежным ФАП тел. 94-3-30 (раб), тел. 94-3-96 (дом.) (по согласованию); | |
| Дуркин И.Н. | - | | электромонтер линейных сооружений телефонной связи, тел. 94-3-40 (раб), тел. 94-3-34 (дом.) (по согласованию); | |
| Поздеев А.В. | - | | начальник вертолетной площадки тел. 94-3-42 (дом.) (по согласованию); | |
| Осташов А.В. |  | | водитель администрации сельского поселения «Уег» | |
|  |  | | тел. 94-3-94 | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |

Приложение №2

к постановлению администрации

сельского поселения «Уег»

от 28 марта 2018 г. №03/06

План

подготовительных мероприятий к паводковым явлениям в СП «Уег»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимеование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители /  соисполнители | Исполнение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подворовой обход населения с целью: |  |  |  |  |
|  | - доведения информации о возможных последствиях подтопления в период паводка (под роспись в ведомости вручения памяток); | февраль | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - страхования жилых домов, материальных и культурных ценностей. | февраль | Глава сельского поселения |  |  |
| 2 | Уточнение расчетов по д. Мыза: |  |  |  |  |
|  | - эвакуации населения (количество населения / в том числе детей) | февраль | Отдел по делам  ГО и ЧС.  Глава сельского поселения |  |  |
|  | - эвакуации с/х животных | февраль | Отдел по делам  ГО и ЧС.  Глава сельского поселения |  |  |
|  | - создания запасов продуктов питания и товаров первой необходимости | февраль | Глава сельского поселения.  Отдел экономического развития |  |  |
|  | - на привлечение техники | февраль | Отдел по делам  ГО и ЧС.  Глава сельского поселения |  |  |
| 3 | Издание постановления администрации сельского поселения «Уег» «О создании пунктов временного размещения населения» | март | Глава сельского поселения |  |  |
| 4 | Заключение соглашений: |  |  |  |  |
|  | - на размещение населения | март | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на поставку продуктов питания и товаров первой необходимости | март | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на организацию питания населения | март | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на размещение с/х животных | март | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на привлечение техники | март | Глава сельского поселения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Проведение предпаводкового обследования (с выездом на место): |  |  |  | по метеоусловиям |
|  | - р. Печора: д. Мыза | март-апрель | Рабочая группа |  |  |
| 6 | Мониторинг обстановки (предпаводковой и ледоходной) | март-июнь | Гидрологическая станция.  ЕДДС АМО  МР «Усть-Цилемский».  Глава сельского поселения |  | с привлечением местного населения, летного состава вертолетов |
| 7 | Организация системы оповещения населения (схемы, порядок оповещения) | март-май | Отдел по делам  ГО и ЧС.  Глава сельского поселения |  |  |
| 8 | Проведение тактико-специального учения (ТСУ) на тему «Организация работы администрации СП «Уег» при паводковых явлениях» | март-апрель | Глава сельского поселения.  Отдел по делам  ГО и ЧС. |  |  |
| 9 | Создание двухмесячного запаса медикаментов в ФАПах, товаров первой необходимости и продуктов питания в магазинах | апрель-май | Глава сельского поселения.  ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ».  Индивидуальные предприниматели |  |  |
| 10 | Подготовка помещения для размещения штаба в с. Уег.  Разворачивание штаба | апрель-май | Глава сельского поселения.  Директор ДСК |  | при наступлении необходимости (подъем уровня воды выше 850 см) |

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Уег»

от 28 марта 2018 г. № 03/06

Состав оперативного штаба

на территории сельского поселения «Уег».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генцлер Антонина  Алексеевна | | - | | руководитель штаба – специалист 1 категории, тел.  94-3-91 (раб.), тел. 94-3-39 (дом.); тел. 8-9121452916. |
| Оперативное дежурство (в круглосуточном режиме) | | | | |
|  | | | | |
| Поздеев А.Я. | - | | Председатель СПК «Маяк», тел. 94-3-01 (дом.),  тел.89121415849 ; | |
| Дуркин И.Н. | - | | электромонтер, тел. 93-3-34 (дом.),  тел. 89121026860 | |
| Козлов В.К. | - | | Водитель пожарной машины администрации СП «Уег»,  тел. 94-327 сот.89121025663 ; | |
| Осташов А.В. | - | | водитель тел. 94-3-94 (дом.),  тел. 8-9121061076; | |
| Звено оповещения (4 чел. + 3 лодки) | | | | |
| Поздеев А.Я. | - | | Председатель СПК «Маяк»,тел. 94-3-01 (дом.),  тел. 89121415849 ; | |
| Осташов И.К. | - | | тел. 94-3-14 (дом.),  тел. | |
| Козлов В.К. | - | | водитель пожарной машины администрации СП «Уег»,  тел. 94-327 сот.89121025663 | |
| Осташов А.В. | - | | водитель тел. 94-3-94 (дом.), тел. 8-9121061076; | |