|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрациясельского поселения«Уег» |  | «Уег»cикт овмöдчöминсаадминистрация |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
|  |  |  |
|  | ШУÖМ |  |
| от | 10 | апреля | 2024 | года | № | 04-106 |

 с. Уег Республики Коми

|  |
| --- |
| Об организации подготовки и проведения весеннего паводка 2024 года |

В целях защиты населения на территории сельского поселения «Уег» в период прохождения весеннего паводка 2024 года:

Администрация сельского поселения «Уег» постановляет:

1. Создать паводковую комиссию на территории сельского поселения «Уег».

2. Утвердить состав паводковой комиссии согласно приложению № 1.

3. Утвердить план подготовительных мероприятий к паводковым явлениям в СП «Уег» согласно приложению № 2.

4. Руководителям учреждений, организаций, населению, принять меры по сохранению материальных ценностей, скота.

5. Администрации сельского поселения «Уег»:

5.1 провести разъяснительную работу во всех коллективах на случай эвакуации детей, женщин пенсионеров из зоны затопления;

5.2 создать в оперативном штабе запасы ГСМ, продуктов питания (из расчета на 10 человек на 30 дней).

6. Создать оперативный штаб на базе СДК согласно приложению № 3, в составе оперативного штаба развернуть пункт медицинского обслуживания.

7. При введении режима «повышенной готовности» организовать круглосуточное дежурство в оперативном штабе на период интенсивного подъема воды (после 10–ти метровой отметки).

8. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Уег» от 27 марта 2023 г. № 03/04 «Об организации подготовки и проведения весеннего паводка 2023 года».

Глава сельского поселения «Уег» М.П.Чупрова

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения «Уег»

 от 10 апреля 2024 г. № 04-106

Состав паводковой комиссии

на территории сельского поселения «Уег».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чупрова Марина Пантелеймоновна | - | Глава администрации сельского поселения «Уег», председатель комиссии, тел. 8(912)1527126, 94-3-91 (раб.) |
| Поздеев Егор Алексеевич | - | Ведущий эксперт администрации сельского поселения «Уег», секретарь комиссии, 8(912)565-84-68, 94-3-91 (раб.).  |
| Члены комиссии: |
| Поздеев А.Я. | - | ИП КФХ; тел. 94-301 (дом.) |
| Чипсанова А.Г. | - | заведующая Уежным здравпунктом тел. 94-3-30 (раб), тел. 94-3-96 (дом.) (по согласованию); |
| Осташов А.В. |  | водитель администрации сельского поселения «Уег» |
|  |  | тел. 94-3-94 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

сельского поселения «Уег»

 от 10 апреля 2024 г. № 04-106

План

подготовительных мероприятий к паводковым явлениям в СП «Уег»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимеование мероприятий  | Срок исполнения | Исполнители /соисполнители | Исполнение  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подворовой обход населения с целью: |  |  |  |  |
|  | - доведения информации о возможных последствиях подтопления в период паводка (под роспись в ведомости вручения памяток);- проведение противопожарных инструктажей (под роспись в ведомости вручения памяток) | до 15 апреля | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - страхования жилых домов, материальных и культурных ценностей. | апрель | Глава сельского поселения |  |  |
| 2 | Уточнение расчетов по д. Мыза: |  |  |  |  |
|  | - эвакуации населения (количество населения / в том числе детей) | апрель | Отдел по делам ГО и ЧС.Глава сельского поселения |  |  |
|  | - эвакуации с/х животных | апрель | Отдел по делам ГО и ЧС.Глава сельского поселения |  |  |
|  | - создания запасов продуктов питания и товаров первой необходимости | апрель | Глава сельского поселения. Отдел экономического развития |  |  |
|  | - на привлечение техники | апрель | Отдел по делам ГО и ЧС.Глава сельского поселения |  |  |
| 3 | Проведение мероприятий по своевременной очистке от снега крыш муниципальных учреждений и домов над воздушными вводами электрических линий 0,4 кВт, а также очистке снега вокруг зданий и домов | В период интенсивного таяния снега | Глава сельского поселения, руководители учреждений |  |  |
| 4 | Определение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | до 15 апреля | Отдел ГО и ЧС, глава сельского поселения |  |  |
| 5 | Создание резерва горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов | до 15 апреля | Глава сельского поселения, отдел ГО и ЧС |  |  |
| 6 | Подготовка вертолетной площадки | до 15 апреля | Глава сельского поселения |  |  |
| 7 | Заключение соглашений: |  |  |  |  |
|  | - на размещение населения | апрель | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на поставку продуктов питания и товаров первой необходимости | апрель | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на организацию питания населения | апрель-май | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на размещение с/х животных | апрель-май | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на привлечение техники | апрель-май | Глава сельского поселения |  |  |
| 8 | Мониторинг обстановки (предпаводковой и ледоходной) | апрель-июнь | Гидрологическая станция.ЕДДС АМО МР «Усть-Цилемский».Глава сельского поселения |  | с привлечением местного населения,  |
| 9 | Организация системы оповещения населения (схемы, порядок оповещения, закрепление) | апрель-май | Отдел по делам ГО и ЧС.Глава сельского поселения |  |  |
| 10 | Проведение командно-штабного учения (КШУ) на тему «Организация защиты населения и территорий в период весеннего половодья» | апрель | Глава сельского поселения.Отдел по делам ГО и ЧС. |  |  |
| 11 | Обеспечение создания запасов продуктов питания, питьевой воды и товаров первой необходимости | апрель-май | Глава сельского поселения.ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ».Индивидуальные предприниматели |  |  |
| 12 | Обслуживание источников наружного противопожарного водоснабжения с целью приведения их в надлежащее состояние, обустройство подъездов к ним. | постоянно | Глава сельского поселения |  |  |
| 13 | Проведение технического обслуживания и проверка готовности техники и оборудования, имеющегося на вооружении ДПО | до 15 апреля | Глава сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Уег»

 от 10 апреля 2024 г. № 04-106

 Состав оперативного штаба

на территории сельского поселения «Уег».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поздеев Егор Алексеевич | - | Ведущий эксперт администрации сельского поселения «Уег», секретарь комиссии, 8(912)565-84-68, 94-3-91 (раб.).  |
| Оперативное дежурство (в круглосуточном режиме) |
|  |
| Поздеев А.Я. | - | ИП КФХ тел. 94-3-01 (дом.), тел.89121415849; 89125636399 |
| Осташов А.В. | - | водитель тел. 94-3-94 (дом.), тел. 8-9121071086; |
|  Звено оповещения (4 чел. + 3 лодки) |
| Поздеев А.Я. | - | ИП КФХ, тел. 94-3-01 (дом.), тел. 89121415849; 89125636399 |
| Осташов А.В. | - | водитель тел. 94-3-94 (дом.), тел. 8-9121071086; |